|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Изьва»  сикт овмöдчöминса  администрация |  | Администрация  сельского поселения  «Ижма» |

Ш У ö М

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 марта 2015 года № 7

Республика Коми, Ижемский район, с.Ижма

**«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Ижма» на 2015 – 2017 годы»»**

В связи с необходимостью развития и поддержки сферы благоустройства сельского поселения «Ижма», определения приоритетных направлений и разработки комплекса, конкретных мер развития отрасли на 2015-2017 годы и в соответствии с Постановлением главы сельского поселения «Ижма» № от года «Об утверждении положения о порядке разработки, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения «Ижма»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения «Ижма» на 2015-2017 годы» (приложение 1).

2. Администрации сельского поселения «Ижма» предусмотреть в бюджете сельского поселения «Ижма» денежные средства на реализацию муниципальной программы.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы **«**Благоустройство территории сельского поселения «Ижма» на 2015-2017 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Ижма» И.Н. Истомин

Утверждено

Постановлением

главы сельского поселения «Ижма»

от «4» марта 2015 года № 5

Приложение № 1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории сельского поселения «Ижма»

на 2015-2017 годы»

с. Ижма

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

«Благоустройство территории сельского поселения «Ижма» на 2015-2017 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения «Ижма» на 2015-2017 годы» |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения «Ижма» |
| Цель программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории сельского поселения «Ижма», способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи программы | - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения;  - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;  - Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. |
| Исполнитель программы | Администрация сельского поселения «Ижма» |
| Срок реализации программы | 2015-2017 годы |
| Источник финансирования программы | Средства бюджета сельского поселения «Ижма» |
| Объем финансирования | Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 4357,4 тыс.рублей том числе:  2015 год 2021,4рублей;  2016 год 1201,0 тыс. рублей;  2017 год 1135,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы | Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения «Ижма»;  Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;  Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;  Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов;  Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов |

**Характеристика проблемы.**

Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программным методом.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства сельского поселения «Ижма» на 2015 – 2017 годы.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Назрела необходимость в реконструкции уличного освещения на территории поселения, ремонт и устройство дренажно-ливневой канализации, обустройство территории парка, ремонт и строительство пешеходных тротуаров (дорожек).

Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития сельского поселения «Ижма» на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное состояние детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.

Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса «Лучший дом, двор». Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

В течение 2015-2017 годов необходимо организовать и провести:

- смотры – конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.

**Цели и задачи программы.**

Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения «Ижма», повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения «Ижма».

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. организация благоустройства и озеленения территории поселения;
2. приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
3. привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;
4. организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории;
5. рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;
6. организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения «Ижма».

**Срок реализации Программы и источники финансирования**

Реализация Программы рассчитана на 2015-2017 годы.

Источником финансирования Программы являются средства бюджета сельского поселения «Ижма».

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 4357,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

- на 2015 год – 2021,4 тыс. рублей;

- на 2016 год – 1201,0 тыс. рублей;

- на 2017 год – 1135,0 тыс. рублей

Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета сельского поселения «Ижма» на соответствующий финансовый год.

**Перечень программных мероприятий**

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование мероприятия | | | Объем финансирования на 2015г. (тыс. руб.) | | Объем финансирования на 2016 г. (тыс. руб.) | | Объем финансирования на 2017 г. (тыс. руб.) | | | Всего | |
| 1 | | Содержание детских игровых площадок | | 10,0 | 5,00 | | | | 5,0 | 20,0 | | | |
| 2 | | Ремонт контейнерных площадок, деревянных ящиков под ТБО | | 15,0 | 15,0 | | | | 10,0 | 40,00 | | | |
| 3 | | Ямочный ремонт грунтового покрытия (подсыпка) улиц, переулков и проездов сельского поселения | | 50,0 | 50,0 | | | | 30,0 | 130,00 | | | |
| 4 | | Выполнение техзаключений о капитальности объектов «Подъезд к парку отдыха с. Ижма», улица Чупрова, улица Семяшкина | | 100,0 | - | | | | - | 100,0 | | | |
| 5 | | Установка, замена дорожных знаков | | 30,0 | 30,0 | | | | 30,0 | 90,0 | | | |
| 6 | | Ремонт памятника погибшим воинам в ВОВ | | 300,0 | - | | | | - | 300,0 | | | |
| 7 | | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев в границах поселения | | 10,0 | 5,0 | | | | 5,0 | 20,0 | | | |
| 8 | | Содержание улично-дорожной сети | | 611,4 | 850,0 | | | | 850,0 | 2311,4 | | | |
| 9 | | Ликвидация стихийных свалок | | 15,0 | 20,0 | | | | 20,0 | 55,0 | | | |
| 10 | | Организация и содержание мест захоронения | | 100,0 | 6,0 | | | | 4,00 | 110,0 | | | |
| **11** | | **Обустройство парка с. Ижма** | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | | Отсыпка дорожек парка мелким щебнем | 320,0 | | | | 0 | | 0 | | | 320,0 | |
| 11.2 | | Приобретение и установка малых архитектурных форм на территории парка | 260,0 | | | | 100,0 | | 80,0 | | | 440,0 | |
| 11.3 | | Приобретение и установка памятной таблички на памятник воинам-оленеводам; мемориальных досок и памятных плит | 40,0 | | | | 5,0 | | 6,0 | | | 51,0 | |
| 12. | | Содержание светильников уличного освещения | 20,0 | | | | 20,0 | | 10,0 | | | 50,0 | |
| 13. | | Приобретение кабельной продукции, светильников для уличного освещения | 50,0 | | | | 50,0 | | 50,0 | | | 150,0 | |
| 14. | | Монтаж уличного освещения | 70,0 | | | | 30,0 | | 20,0 | | | 120,0 | |
| 15. | | Озеленение территории поселения | 5,00 | | | | 5,0 | | 5,0 | | | 15,00 | |
| 16. | | Поощрение участников конкурса «Лучший дом, двор» | 15,00 | | | | 10,0 | | 10,0 | | | 35,0 | |
|  | | **ИТОГО** | **2021,4** | | | | **1201,0** | | **1135,0** | | | **4357,4** | |

**Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации программы**

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация сельского поселения «Ижма».

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в таблице № 1 к настоящей Программе, по объектам благоустройства осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Исполнитель Программы - администрация сельского поселения «Ижма»:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы в общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией сельского поселения «Ижма», Советом депутатов сельского поселения «Ижма».

**Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности поселения.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения «Ижма».

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих в аренде инженерные сети.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения жителей поселения к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности территорий поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- предотвращение загрязнения населенных пунктов поселения;

- качественное содержание улично-дорожной сети;

- содержание мест захоронения.

К количественным показателям реализации Программы относятся:

- увеличение освещенности улиц поселения;

- сокращение несанкционированных свалок бытового мусора.

- благоустройство села